**横須賀市道路照明灯・公園照明灯LED化ESCO事業プロポーザル日程表**

|  |  |
| --- | --- |
| **項目** | **日程** |
| 募集要項の配布（市ホームページにて公開） | 令和６年３月15日（金） |
| 募集要項に関する質問受付期限 | 令和６年３月22日（金）17時 |
| 質問の回答期限 | 令和６年３月29日（金） |
| 質問・回答内容の公表 | 令和６年３月29日（金） |
| 参加表明書及び資格確認書類の提出期限 | 令和６年４月 ５日（金） |
| 応募者資格確認結果及び提案要請書の通知 | 令和６年4月15日（月） |
| 提案書の受付期限 | 令和６年４月30日（火） |
| プレゼンテーション及び選考 | 令和６年５月21日（火）、予備日22日（水） |
| 最優秀及び優秀提案の選出及び結果通知 | 令和６年５月31日（金） |
| 詳細協議及び事業計画書作成期限 | 令和６年６月下旬 |
| ESCO契約の締結 | 令和６年７月 |
| 現地調査及びESCO設備の施工期 | 令和７年３月まで |
| ESCOサービス開始 | 令和７年４月１日（火） |